BÀI LÀM: CHUẨN HÓA PRODUCT BACKLOG ĐẶT XE GHÉP TRÊN TRELLO

PHẦN 1: BẢNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LỖI (H1 - H5)

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc | Lý do ngắn gọn (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Tiêu chí 'Detailed Appropriately' (Bộ tiêu chí D.E.E.P) | Thẻ nằm ở đầu cột Backlog có độ ưu tiên cao nhất nhưng chỉ có tiêu đề, thiếu mô tả chi tiết và tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) làm Developers không hiểu yêu cầu. |
| H2 | Sai | Tiêu chí 'Prioritized' (Bộ tiêu chí D.E.E.P) | Tính năng trang trí giao diện theo mùa lễ hội lại được đặt lên trên tính năng nghiệp vụ cốt lõi (chia tiền đi ghép), vi phạm nguyên tắc ưu tiên hạng mục theo giá trị mang lại. |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối cột Backlog có độ ưu tiên thấp nên chỉ cần thông tin ngắn gọn và ước lượng sơ bộ (lớn), hoàn toàn phù hợp với tiêu chí 'Detailed Appropriately' và 'Estimated' của D.E.E.P. |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog (Product Owner) | Developer (Tú) tự ý tạo và kéo thẻ lên đầu Backlog đã vi phạm quy tắc duy nhất: chỉ có Product Owner (Đức) mới có quyền thêm, bớt và sắp xếp thứ tự ưu tiên trên Product Backlog. |
| H5 | Sai | Quy trình kiểm định chất lượng & Luồng cột Trello | Kéo thẳng thẻ từ In Progress sang Done ngay sau khi code xong vi phạm quy trình phát triển Agile, thiếu bước Kiểm thử (Testing/QA) và không tuân thủ Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done). |

PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN SỬA LỖI & CHUẨN HÓA

• Sửa lỗi H1: Product Owner (Đức) cần bổ sung mô tả chi tiết, tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và ước lượng kích thước (Story Points) cho thẻ 'Làm tính năng đi ghép' trước khi đưa vào Sprint.

• Sửa lỗi H2: Product Owner (Đức) chuyển thẻ 'Tự động chia tiền cho các khách đi ghép' lên trên thẻ 'Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội' để ưu tiên giá trị nghiệp vụ cốt lõi trước.

• Sửa lỗi H3 (Hạng mục đúng): Giữ nguyên thẻ 'Khách đánh giá bạn đi ghép' ở cuối cột vì nội dung tóm tắt và ước lượng sơ bộ 'lớn' đã đạt chuẩn D.E.E.P cho hạng mục ưu tiên thấp.

• Sửa lỗi H4: Tú phải đề xuất nhu cầu tối ưu bản đồ cho Product Owner (Đức) để Đức xem xét, đánh giá giá trị và tự tay thêm/sắp xếp vị trí thẻ trên Product Backlog nếu thấy hợp lý.

• Sửa lỗi H5: Chuẩn hóa lại quy trình quy định các cột di chuyển một chiều trên bảng Trello theo thứ tự chuẩn gồm 5 cột: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Testing/Review → Done.

Chi tiết thứ tự các cột chuẩn trên bảng Trello (Theo H5):

1. Product Backlog: Chứa toàn bộ các yêu cầu/tính năng do Product Owner quản lý và sắp xếp theo ưu tiên giá trị.

2. Sprint Backlog: Chứa các thẻ được cam kết hoàn thành trong Sprint hiện tại sau buổi Sprint Planning.

3. In Progress: Chứa các thẻ đang được Developers tiến hành lập trình/xử lý.

4. Testing / Code Review: Chứa các thẻ đã lập trình xong, chờ/đang thực hiện kiểm thử QA/QC và kiểm tra mã nguồn.

5. Done: Chứa các thẻ đã hoàn tất kiểm thử, đáp ứng đầy đủ Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done).